С О В Е Т

ДРУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  «25» февраля 2016 г. № 8

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству

и озеленению населенных пунктов Дружинского

сельского поселения на 2016 год

В соответствии с п.19 ст.14 Федерального Закона РФ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ» № 131- ФЗ от 06.10.2003 и в целях улучшения санитарного состояния и озеленения населенных пунктов

Дружинского сельского поселения, Совет Дружинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению

населенных пунктов Дружинского сельского поселения, согласно приложению к данному решению.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

заместителя Главы Дружинского сельского поселения Федосеева А.А.

Глава Дружинского

сельского поселения                                                                   С.В. Бабинцев

Приложение  к решению Совета

Дружинского сельского поселения

от «25» февраля  2016 г. № 8

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов

Дружинского сельского поселения на 2016год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работ по очистке улиц Дружинского сельского поселения от снега | Октябрь-Март | Н.С. Ткачев. |
| 2 | Вырезка старых деревьев в местах общественного пользования населенных пунктов Дружинского с/п | Март-Апрель | Н.С. Ткачев. |
| 3 | Проведение субботников с привлечением сил населения и организаций | Апрель – май | А. А. Федосеев |
| 4 | Закупка семян цветов, саженцев, кустарников и многолетних насаждений для посадки (Детские площадки населенных пунктов) | Май - Июнь | Н.С.Ткачев. Л.А. Каменщикова |
| 5 | Косметический ремонт памятников в количестве 4шт | Апрель | Н.С.Ткачев. |
| 6 | Посадка многолетних насаждений, кустарников на территории общественных мест | Май | Н.С. Ткачев |
| 7 | Разбивка клумб и посадка цветов в общественных местах и придомовых территориях | Май - Июнь | Н.С. Ткачев. |
| 8 | Ремонт и покраска (побелка) внешних ограждений зон отдыха, парков, общественных мест и детских площадок на территории Дружинского с/п | Май – Август. | Н.С. Ткачев. |
| 9 | Косметический ремонт фасада здания Администрации | Июль | Н.С. Ткачев. |
| 10 | Ремонт пляжной волейбольной площадки с. Дружино | Май-Июнь | Н.С. Ткачев. |
| 11 | Монтаж уличного освещение на ул. Солнечная с.Дружино, ул. Старая Деревня с. Красная Горка | Август-Сентябрь. | Н.С. Ткачев. Н.Н. Хорушко. |
| 12 | Подготовка и проведение праздников «День села» | Июль-Август | Н.С. Ткачев. А.А. Федосеев |
| 13 | Грейдирование всех грунтовых дорог находящихся на территории Дружинского сельского поселения по мере необходимости | Апрель –Сентябрь | Н.С. Ткачев. |
| 14 | Организация работ по выкосу травы в местах общего пользования в населенных пунктах | Май-Октябрь | Н.С. Ткачев. |
| 15 | Уложить тротуарную плитку -70м | Май-июль | Н.С. Ткачев. |
| 16 | Уборка строительных материалов с территорий, не принадлежащих их собственникам | В течение года | Н.С.Ткачев. |
| 17 | Ликвидация стихийных свалок на территории поселения | Май-октябрь | Н.С.Ткачев. |
| 18 | Организация работы с населением по выпасу скота. | Апрель | А.А.Федосеев. |
| 19 | Заливка хоккейных площадок с. Дружино, с. Красная горка, с. Мельничное, п. Горячий Ключ | Ноябрь-Декабрь | В.В. Рыбак. |
| 20 | Санация бродячих собак – не более 3-х раз в год |  | Н.С.Ткачев. |
| 21 | Проведение муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 1 раз в месяц | Апрель-Ноябрь | А.А. Федосеев. |
| 22 | Проведение конкурса по благоустройству | Август | А.А. Федосеев |
| 23 | Ремонт малых архитектурных форм на детских площадках Дружинского с/п | Апрель –май. | Н.С. Ткачев |
| 24 | Организация и оформление Новогодних елок | Декабрь | Н.С. Ткачев. |