С О В Е Т

ДРУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  «26» января  2017 г. № 8

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству

и озеленению населенных пунктов Дружинского

сельского поселения на 2017 год

В соответствии с п.19 ст.14 Федерального Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131- ФЗ от 06.10.2003 и в целях улучшения санитарного состояния и озеленения населенных пунктов Дружинского сельского поселения, Совет Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению

населенных пунктов Дружинского сельского поселения, согласно приложению к данному решению.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

заместителя Главы Дружинского сельского поселения Федосеева А.А.

Глава Дружинского

сельского поселения                                                                   С.В. Бабинцев

Приложение  к решению Совета

Дружинского сельского поселения

от «26» января  2017 г. № 8

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов

Дружинского сельского поселения на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работ по очистке улиц Дружинского сельского поселения от снега | Январь – Март Ноябрь, декабрь | Степанов А.В. |
| 2 | Вырезка старых деревьев в местах общественного пользования населенных пунктов Дружинского сельского поселения | Март - Апрель | Степанов А.В. |
| 3 | Проведение субботников с привлечением населения и организаций | Апрель - Май | Бабинцев С.В., Степанов А.В. |
| 4 | Косметический ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны – с. Дружино, п. Горячий Ключ, с. Красная Горка, с. Мельничное | Апрель | Степанов А.В. |
| 5 | Подготовка и проведение двухмесячника по очистке от мусора, благоустройству и озеленению населенных пунктов Дружинского сельского поселения | 20 апреля - 20 июня | Бабинцев С.В. Степанов А.В. |
| 6 | Закупка семян цветов, саженцев, кустарников и многолетних насаждений для озеленения | Май - Июнь | Степанов А.В. |
| 7 | Посадка многолетних деревьев, кустарников на территории общественных мест | Май | Степанов А.В. |
| 8 | Разбивка клумб и посадка цветов в общественных местах и на придомовых территориях | Май - Июнь | Степанов А.В. |
| 9 | Ремонт, покраска, побелка внешних ограждений зон отдыха, парков, общественных мест и детских площадок на территории Дружинского сельского поселения | Май - Август | Степанов А.В. |
| 10 | Ремонт малых архитектурных форм на детских площадках Дружинского сельского поселения | В течение года | Степанов А.В. |
| 11 | Реконструкция навеса у парадного входа в Администрацию ДСП | Май-Июнь | Степанов А.В. |
| 12 | Изготовление и установка перильного заграждения у школ пос. Горячий ключ, с. Мельничное, с. Красная Горка | Апрель - Июнь | Степанов А.В. |
| 13 | Организация и проведение работ по реконструкции уличного освещения: центральных улиц с.Дружино и пос.Горячий Ключ | Май - Август | Степанов А.В. |
| 14 | Капитальный ремонт кровли гаража в п. Горячий Ключ | Июнь | Степанов А.В. |
| 15 | Подготовка к праздникам «День села» | Июль - Август | Бабинцев С.В. Степанов А.В. |
| 16 | Грейдирование грунтовых дорог Дружинского сельского поселения - 3 раза в год | Апрель - Сентябрь | Степанов А.В. |
| 17 | Организация работ по выкосу травы в местах общего пользования в населенных пунктах Дружинского сельского поселения (общая площадь 17 га.) | Май - Октябрь | Степанов А.В. |
| 18 | Изготовление и монтаж хоккейной коробки в пос. Горячий Ключ | Октябрь | Федосеев А.А. Степанов А.В. |
| 19 | Изготовление и установка стационарных горок для катания зимой в с.Мельничное и с. Красная горка | Май - Октябрь | Степанов А.В. |
| 20 | Очистка и подготовка мест летнего отдыха на воде в с. Дружино | Апрель - Май | Степанов А.В. |
| 21 | Строительство гаража в с. Дружино | Август - Сентябрь | Степанов А.В. |
| 22 | Ликвидация стихийных мусорных свалок на территории поселения | Май - Октябрь | Степанов А.В. |
| 23 | Заливка и чистка хоккейной коробки в с. Дружино | Ноябрь - Март | Нечаев С.В. |
| 24 | Оформление праздничного новогоднего освещения детских площадок, украшение уличных елей | Декабрь | Степанов А.В. |